Construction dates

- Wicket Lane – 28/10/2024

- Beaufort Road West – 30/10/2024

- Beaufort Road Middle / Glebe Road – Between 31/10/2024 – 06/11/2024

- The Avenue – 07/11/2024 - 13/11/2024

- Pile Marsh Bus Gate – 11/11/2024 – 13/11/2024

- Lincon Street – 11/12/2024

- Grindell civils – 11/12/2024 – 18/12/2024

- Barnes Street – 11/12/2024 – 12/11/2024

- Victoria Avenue / Cobden Street / Duice Road Bridge / Avonvale Road Bus Gate / Marsh Lane Bus Gate / Victoria Avenue Middle  – End of Feb – End of March – some sites not fully installed i.e. modal filter partly installed to get filter in

- Barton Hill Road – 01/07/2025 – 08/07/2025

Wider signage and lining were completed during the same period of installation of modal filters and bus gates

One site dropped – Kingsmarsh

Finial date of installation – 15/08/2025